**Acta de constitución**

**del proyecto “Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Praxis LTDA”**

***Fecha: 10/09/2024***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Información del proyecto 3](#_heading=h.3znysh7)

[Datos 3](#_heading=h.2et92p0)

[Propósito y justificación del proyecto 3](#_heading=h.1t3h5sf)

[Descripción del proyecto y entregables. 3](#_heading=h.otyk1pfqoxha)

[Requerimientos de alto nivel 3](#_heading=h.4d34og8)

[Requerimientos del proyecto 3](#_heading=h.2s8eyo1)

[Objetivos 3](#_heading=h.17dp8vu)

[Premisas y Restricciones 4](#_heading=h.3rdcrjn)

[Riesgos iniciales 4](#_heading=h.26in1rg)

[Cronograma de hitos principales 4](#_heading=h.bitnpdfj8eb5)

[Presupuesto inicial asignado 4](#_heading=h.lnxbz9)

[Personal y recursos pre asignados 5](#_heading=h.35nkun2)

[Aprobaciones 5](#_heading=h.1ksv4uv)

# Información del proyecto

## Datos

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Organización** | Praxis Consultores LTDA. |
| **Proyecto** | Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Praxis LTDA |
| **Fecha de preparación** | 13/08/2024 |
| **Gerente de proyecto** | Ricardo Galaz Soto |

# Propósito y justificación del proyecto

# El propósito de este proyecto es desarrollar una plataforma de gestión de tareas que permita a los usuarios y administradores gestionar, verificar y reportar el estado de las tareas de manera eficiente. La justificación del proyecto radica en la necesidad de mejorar la organización y seguimiento de tareas dentro de la empresa, facilitando la comunicación y asegurando el cumplimiento de los objetivos.

# Descripción del proyecto y entregables.

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma que incluirá las siguientes funcionalidades principales:

* Gestión de usuarios y tareas
* Verificación de tareas mediante subida de archivos
* Sistema de semáforo para visualización de estado de tareas
* Envío automático de notificaciones por correo
* Dashboard con gráficos y reportes descargables
* Sección de contacto para visitantes
* Feedback de usuarios sobre las tareas asignadas

# Requerimientos de alto nivel

* Plataforma web accesible desde cualquier navegador
* Sistema de autenticación para usuarios y administradores
* Interfaz intuitiva y fácil de usar

## Requerimientos del proyecto

## Servidor para alojar la plataforma (XAMPP)

## Base de datos para almacenamiento de información de usuarios y tareas

## Herramientas de desarrollo y gestión de proyecto (gratuitas o ya disponibles)

# Objetivos

| **Objetivo** | **Indicador de éxito** |
| --- | --- |
| **Alcance: Desarrollo e implementación.** | |
| Implementar un sistema de gestión de tareas | Plataforma funcional y accesible con un mínimo de 90% de disponibilidad |
| Mejorar la comunicación entre usuarios y administradores | Reducción en el tiempo de respuesta y resolución de tareas en un 50% |
| **Desarrollo, implementación y mantenimiento.** | |
| Facilitar la verificación y seguimiento de tareas | Todos los usuarios utilizan el sistema de verificación de tareas |
| Proveer un dashboard que permita el análisis de datos y generación de reportes | Dashboard implementado con capacidad de exportar reportes |
|  | |

# Premisas y Restricciones

* **Premisas:**
  + La plataforma se desarrollará utilizando herramientas de software gratuito.
  + Libertad creativa y operacional.
* **Restricciones:**
  + Limitación de presupuesto a los recursos ya disponibles o de bajo costo.
  + Tiempo limitado de 11 semanas para completar el proyecto.
  + El proyecto será gestionado por un solo integrante (Antonia Galaz).

# Riesgos iniciales

* Posible falta de claridad en los requisitos del cliente.
* Problemas técnicos en la integración de funcionalidades.
* Retrasos en la comunicación con el cliente.

# Cronograma de hitos principales

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito** | **Fecha tope** |
| Inicio del Proyecto | 10/09 |
| Finalización del Sprint 1 | 17/09 |
| Finalización del Sprint 2 | 01/10 |
| Finalización del Sprint 3 | 15/10 |
| Finalización del Sprint 4 | 29/10 |
| Finalización del Sprint 5 | 12/11 |
| Finalización del Sprint 6 | 23/11 |
| Entrega final del proyecto | 26/11/2024 |

# Presupuesto inicial asignado

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dentro del presupuesto inicial para el proyecto se tienen contemplados los siguientes recursos:   |  |  | | --- | --- | | **Recurso** | **Costo en CLP** | | Computador | 500.151 | | Auricular | 40.027 | | Mouse / Teclado | 19.823 | | Antivirus | 3.011 | | Plan de telefonía | 9.911 | | Total | 572.923 | |

# 

# Personal y recursos pre asignados

| **Recurso** | **Departamento / División** |
| --- | --- |
| **Antonia Galaz** | **Scrum Master, Desarrolladora, Diseñadora, Tester, Administradora de Base de Datos, Coordinadora de Proyecto, Soporte Técnico** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Patrocinador** | **Fecha** | **Firma** |
| Ricardo Galaz | **10/09/2024** |  |
| Antonia Galaz | **10/09/2024** |  |